Решение Совета городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан от 29 апреля 2008г. № 2- 11/3з

Об  утверждении  «Плана мероприятий

по реконструкции   и   модернизации

жилых домов №№ 1-23 по пр.Ленина

и № 16  по ул.Фурманова  в городе

Стерлитамаке на 2008 год»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации города А.Г.Чернова  о  плане мероприятий   по реконструкции   и   модернизации   жилых домов №№ 1-23 по пр.Ленина и № 16 по ул.Фурманова в городе Стерлитамаке на 2008 год, Совет городского округа город Стерлитамак

РЕШИЛ:

1. Утвердить   «План мероприятий  по реконструкции и модернизации жилых домов №№ 1-23 по пр.Ленина и № 16 по ул.Фурманова в г.Стерлитамаке на 2008 год» (прилагается).

2. Финансирование  Плана мероприятий осуществить в пределах предусмотренных средств в бюджете городского округа на 2008 год на  реконструкцию и модернизацию  жилых домов №№ 1-23 по пр.Ленина и № 16 по ул.Фурманова в городе Стерлитамаке.

3. Исполнение данного решения возложить на заместителя главы администрации Чернова А.Г.

4. Контроль  за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам использования земель и природных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и иных видов услуг населению.

Председатель Совета

городского округа

город Стерлитамак

Республики Башкортостан

Ю.И.Никифоров

Приложение

к решению Совета городского округа

город Стерлитамак от 29.04.2008г. № 2-11/3з

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по реконструкции и модернизации  жилых домов №№ 1-23 по пр.Ленина

и № 16 по ул.Фурманова в г.Стерлитамаке на 2008 год

Стоимость работ   -  14100  тыс.руб.

Источник финансирования – бюджет городского округа

| №№ пп | Месторасположение жилых домов | Реконстр. площадь, м2 | Сметная стоимость в ц.2001г (тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости на тек.год в ц.2001г (т.руб.) | Обеспеченность финансирования, утвержд.в бюджете в ц.2001г (тыс.руб.) | Сроки | Подрядчик | В том числе тех-надзор с 1,1% от С.М.Р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. СМР |  | всего | на текущий период | начало | оконча-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Жилой дом № 17 по пр.Ленина (завершение) | 1173,7 | 964,88 | 964,88 | 964,88 | 964,88 | 964,88 | 02.08г | 06.08г. | По конкурсу |  |
|  | Итого: в ценах 2001г. |  |  |  |  | 964,88 | 964,88 |  |  |  |  |
|  | Итого: с к= 3,49 в ценах 2008г. |  |  |  |  | 3367,45 | 3367,45 |  |  |  |  |
|  | Всего: с НДС – 18% |  |  |  |  | 3973,6 | 3973,6 |  |  |  | 43,7 |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации «Разноэтажный жилой дом на участке ветхих жилых домов № 21-23 по пр.Ленина и № 16 по ул.Фурманова в городе Стерлитамаке» Экспертиза проекта. | - | - | - | - | 9476,4 650 | 9476,4 650 | 09.01.08г. | 31.10.08г | По конкурсу | - |
|  | Итого: в ценах 2008 года с НДС – 18% | - | - | - | - | 10126,4 | 10126,4 | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 14100 | 14100 |  |  |  | 43,7 |