Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

от 14 декабря 2010 года № 2-5/45з

О согласовании инвестиционной программы ОАО «Башкирэнерго» подключения объектов капитального строительства (реконструкции)

к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по г.Стерлитамак

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.4 ч.1 ст.16, п.4.2 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.4 Устава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в целях обеспечения развития жилищного строительства, обеспечения возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок, обеспечения надёжного и качественного теплоснабжения потребителей г. Стерлитамак, Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан решил:

1. Согласовать инвестиционную программу ОАО «Башкирэнерго» подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак (приложения №1).

2. Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  опубликовать информацию об инвестиционной программе ОАО «Башкирэнерго» подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак.

3. Обеспечение выполнения данного решения возложить на заместителя главы администрации Е.В. Уласевича (по согласованию).

4. Контроль за выполнением данного  решения возложить на постоянную комиссию по вопросам использования земель и природных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и иных видов услуг населению Совета городского округа город Стерлитамак Республики  Башкортостан.

Председатель Совета

городского округа  город Стерлитамак

Республики Башкортостан	Ю.И.Никифоров

Приложение

к решению Совета городского

округа  город Стерлитамак

Республики Башкортостан

№ 2-5/45з от 14.12.2010 г.

Инвестиционная программа

ОАО «Башкирэнерго» подключения объектов капитального строительства ( реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак

2010 г.

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа ОАО "Башкирэнерго»" подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 99. - Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 с изменениями. - Сборник сметных норм ГСН 81-05-01-2001. - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 90 |
| Разработчик Программы | ОАО "Башкирэнерго» (ООО «Баш РТС») |
| Цели и задачи Программы | обеспечение развития жилищного строительства, обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок, обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения потребителей г. Стерлитамак |
| Сроки реализации Программы | 2010-2013 годы |
| Основные направления Программы | развитие системы теплоснабжения г. Стерлитамак |
| Исполнители Программы | ОАО «Башкирэнерго» |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы в ценах 2010 года составляет 156 600 тыс. руб. Источники финансирования: плата за подключение к тепловым сетям –2088 тыс. руб. |
| Организация контроля | управление и контроль реализации Программы осуществляет администрация городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. В рамках контроля осуществляется: общий контроль; контроль сроков реализации программных мероприятий; контроль целевого использования финансовых средств; ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей Программы |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | обеспечение развития жилищного строительства в г. Стерлитамаке; обеспечение подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового строительства в г. Стерлитамаке; обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения потребителей г. Стерлитамак |
| Площадь ожидаемого подключения новых объектов строительства | 300-320 тыс.м2 |
| Общая дополнительная нагрузка новых объектов строительства | 75 Гкал/час, |
| Предполагаемый тариф на подключение к системе теплоснабжения | 2088,0 тыс.руб. |

Введение

Программа разработана в отношении развития системы теплоснабжения для строительства жилого фонда и объектов инфраструктуры в районах перспективной застройки г. Стерлитамак и предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей. План магистральных сетей прилагается к настоящей Программе.

Источником теплоснабжения для районов перспективного строительства жилого фонда г. Стерлитамак являются Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, входящие в состав ООО «БГК», Котельный цех №7, входящий в состав  ООО «БашРТС».

Диаметры магистральных тепловых сетей определены гидравлическим расчётом сетей теплоснабжения г. Стерлитамак, выполненным институтом «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», ООО «БашРТС».

Стоимость строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей г.Стерлитамак определена сметным расчётом, выполненным ООО «БашРТС».

Цели и задачи Программы

Целями и задачами Программы подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак являются:

обеспечение развития жилищного строительства в районах перспективной застройки г. Стерлитамак;

обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры г. Стерлитамак;

обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры г. Стерлитамак.

Цели и задачи Программы достигаются путём строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения, центральных тепловых пунктов г. Стерлитамак.

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения города Стерлитамак

Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения г. Стерлитамак

Теплоснабжение объектов г. Стерлитамак осуществляется  от: теплоисточников  Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ; КЦ-7 и Малых котельных.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется  по развитой системе магистральных и распределительных сетей  с наибольшим диаметром 1000мм.  Магистральные водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Большинство потребителей подключено к магистралям через тепловые пункты микрорайонов.

Система теплоснабжения - закрытая с подключением подогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой  смешанной схеме.

Системы отоплений потребителей присоединены к двухтрубным тепловым сетям преимущественно по зависимой схеме, кроме южных и западных районов города .

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 150/70˚С.Тепловые сети от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ7 закольцованы и разделены закрытыми задвижками. Эксплуатацию тепловых сетей города  осуществляет предприятие «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»

Потребителями тепла от Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- жилой сектор северной и центральной частей города;

- пос. Строймаш;

- ОАО «Строймаш».

Потребителями  тепла от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- ОАО Каустик;

- ОАО «Каучук»;

- часть юго-западного  и юго-восточного районов  города;

- пос. Первомайский.

Потребителями тепла от КЦ-7 являются микрорайоны Ольховский, Южный  и  Юго-Восточный район города.

Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь по жилищно-бытовому сектору города Стерлитамака составляют :

-теплорайон Стерлитамакской ТЭЦ               - 408,7 Гкал/час,

-теплорайон Ново-Стерлитамакской ТЭЦ     - 478,0 Гкал/час

-теплорайон КЦ№7- город                              - 153,6	 Гкал/час:

Направление развития рынка тепловой энергии

В связи с активным ростом в г. Стерлитамаке темпов строительства объектов жилого фонда, промышленности и инфраструктуры основным направлением развития рынка тепловой энергии является подключение объектов нового строительства к системе централизованного теплоснабжения от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ7. В 2010-2013 годы ожидается рост присоединяемых нагрузок в основном на Ново-Стерлитамакой ТЭЦ за счет строительства социального и коммерческого жилья в Западном районе города. Увеличение нагрузок на Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ7 произойдет за счет поэтапной застройки кварталов города со сносом ветхого жилья и строительства точечной застройки в центральной, южной и юго-восточных районах города Стерлитамак.

Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей г. Стерлитамак, а также строительство  и реконструкция центральных тепловых .пунктов.

Для осуществления мероприятий по присоединению потребителей и  повышению качества теплоснабжения в г. Стерлитамак необходимо выполнить следующие виды работ:

1.Реконструкция центральных тепловых пунктов  ЦТП №7 ( пр.Октября, 21), ЦТП №8 (пр. Октября,8), ЦТП №24 ( ул. Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения. Мероприятие связано с тем, что при присоединении потребителей Западного района г. Стерлитамака,  без реконструкции, давления в обратных трубопроводах сетевой воды  у потребителей от данных ЦТП будут выше допустимых;

2.Строительство тепломагистрали 2 ду400мм длиной 1700 пм  от теплофикационной камеры ТК 722 до котельных МК1(ул. К. Маркса, 151), МК2 ( ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения;

3.строительство теплотрассы  от ТМ11 ( ТК53-6) до района Красный Пролетарий ( ул. Гоголя- Стерлибашевский тракт) 2 ду200мм со строительством теплового пункта( ЦТП) и квартальных тепловых сетей длиной 1400пм в 2-трубном исчислении. .

Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в  г. Стерлитамаке и при этом сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей. Реализация мероприятий намечена на 2010-2013 годы.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будет обеспечена возможность присоединения объектов нового строительства в 
г. Стерлитамаке  с общей дополнительной тепловой нагрузкой 75 Гкал/час. Данная Программа не включает в себя мероприятия и затраты по расширению тепловой мощности источников.

5.1 Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-24

Реконструкция ЦТП-24 с переводом на независимую схему теплоснабжения с заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС  на пластинчатые, установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный» . Реализация мероприятия намечена на 2010-2011 годы.

5.2 Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-7.

Реконструкция ЦТП-7 с переводом на независимую схему теплоснабжения с заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые , установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	12 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный».  Реализация мероприятия намечена на 2013 год.

5.3 Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-8.

Реконструкция ЦТП-8 с переводом на независимую схему теплоснабжения с заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС производительностью на пластинчатые  , установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный» . Реализация мероприятия намечена на  2011 год.

5.4. Описание мероприятий по строительству тепломагистрали  от ТК722 до котельных МК1 (ул. К.Маркса,151), МК2 (ул.Комсомольская,84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей МК1, МК2  и поэтапной застройки районов Юго-Восточный, а  также строительства жилого фонда вместо сносимого ветхого жилья  выполнить строительство тепломагистрали 2 ду400мм длиной 1700 пм  от теплофикационной камеры ТК 722 до котельных МК1(ул. К. Маркса, 151), МК2 ( ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. Данное мероприятие  позволит подключить к тепловым сетям  объекты жилищного строительства с суммарной тепловой нагрузкой 21,0 Гкал/час Реализация мероприятия намечена на 2012-2013 годы.

5.5 Описание мероприятия по  строительству теплотрассы  ТМ11 ( ТК53-6)до района Красный Пролетарий –2 Ду200мм.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей и застройки района Красный Пролетарий со сносом ветхого жилья  необходимо построить теплотрассу  от ТМ11(КЦ7) от ТК53-6 до района Красный Пролетарий ( ул. Гоголя- Стерлибашевский тракт) 2 ду200мм-700пм с тепловым пунктом ( ЦТП-10Гкал/час) и квартальные сети длиной 700 пм. В настоящее время теплоснабжение данного района осуществляется от котельной ОАО «Красный Пролетарий», мощности которой не справляются с  тепловой нагрузкой района. Реализация данных мероприятий  намечена на 2011 год.

Расчет финансовых потребностей

Расчёт финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак  с учетом планируемой застройки в 2010-2013 гг. производился исходя из следующих условий:

площадь ожидаемого ввода новых объектов строительства в данных районах – 300-320 тыс.м2;

расчетная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новых объектов строительства в данных районах - 75 Гкал/час (с учетом планируемого строительства жилого фонда и выданных технических условий);

протяженность строительства и реконструкции тепловых сетей по трассе составит - L=3100м.

Сводный сметный расчет  финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам теплоснабжения в целях создания условий технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак.

| № | Наименование объекта- | 2010г. тыс. руб., без НДС | 2011г. тыс. руб., без НДС | 2012 г. тыс. руб., без НДС | 2013 г. тыс. руб., без НДС | Итого за 2010-2013 гг без НДС | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция ЦТП №7 ( пр. Октября, 21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  |  | 15 000 |  | 6 |
| 2 | Реконструкция ЦТП №8 ( пр. Октября, 8) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  | 15 000 |  |  |  | 6 |
| 3 | Реконструкция ЦП №24 (ул. Черноморская ,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения | 10 000 | 5 000 |  |  |  | 6 |
| 4 | Строительство тепломагистрали 2Ду400мм длиной 1700 м в 2-трубном исчислении и реконструкцией МК1 (ул. К.Маркса,151), МК2 (ул. Комсомольская,84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  |  | 50 800 | 30 000 |  | 10 |
| 5 | Строительство теплотрассы от ТМ11 (тк53-8)до района Красный Пролетарий (ул. Гоголя-Стерлибшевский тракт) 2 Ду200мм длиной 700м в 2-рубном исчислении со строительством центрального теплового пункта и квартальных тепловых сетей длиной 700м в 2 трубном исчислении до точки врезки в существующие тепловые сети |  | 30 800 |  |  |  | 16,7 |
|  | Всего | 10 000 | 50 800 | 50 800 | 45 000 | 156 600 |  |

# 7. Расчет размера платы за подключение к системе теплоснабжения

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| 1. Общая стоимость Программы, тыс. руб. | 156 600 |
| 2. Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 75 |
| 3. Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс.руб. | 2088 |