Решение Совета городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан от 21 апреля 2010 года № 2-15/38з

О программе «Безопасность дорожного движения» на 2010-2012 годы

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В целях реализации комплекса мероприятий по снижению количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и руководствуясь ст.ст. 1-6, 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения», Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить прилагаемую программу «Безопасность дорожного движения» на 2010-2012 годы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Территориально-финансовому управлению Министерства финансов Республики Башкортостан по городу Стерлитамаку (Валиева Г.Г., по согласованию) при формировании местного бюджета на 2011, 2012 годы, при перевыполнении доходной части местного бюджета на 2010 год предусматривать средства на финансирование капитальных расходов, включенных в программу «Безопасность дорожного движения» на 2010 - 2012 годы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3. Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2/22з от 24.04.2007 года «О программе «Безопасность дорожного движения» на 2007-2009 годы в городском округе город Стерлитамак» признать утратившим силу с 01.01.2010г..

4. Выполнение данного решения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Э.Ю. Рахматуллина (по согласованию).

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную Комиссию по промышленности, транспорту, связи, экологии и чрезвычайным ситуациям Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Председатель Совета городского

округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан					Ю.И.Никифоров

Утверждена

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

от 21.04.2010 г. № 2-15/38з

ПРОГРАММА

«Безопасность дорожного движения» на 2010-2012 годы

в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан»

г.Стерлитамак – 2010г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Паспорт Программы……..…………………………...…………………………...3

- Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами……………….………….……………………………..5

- Основные цели и задачи Программы…………………………………………….7

- Участники Программы………………….…………………………………………8

- Финансовое обеспечение………………….………………………………………8

- Система программных мероприятий……………………………………………10

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование: Программа «Безопасность дорожного движения» на 2010-2012 годы» в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – Программа).

Основание для разработки Программы: Кодекс Республики Башкортостан «О безопасности дорожного движения»; Постановление Правительства Республики Башкортостан №501 от 31.12.2009г. «О республиканской целевой программе «Безопасность дорожного движения» на 2010-2012 годы.

Заказчики: Совет городского округа город Стерлитамак, администрация городского округа город Стерлитамак.

Основные разработчики Программы: отделение ГИБДД УВД по г.Стерлитамак, отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак, отдел здравоохранения администрации городского округа город Стерлитамак, отдел ЖКХ,Б и ИО администрации городского округа город Стерлитамак, Стерлитамакская дистанция пути Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Основные исполнители Программы: администрация городского округа город Стерлитамак, предприятия, организации и учреждения города.

Цели и задачи Программы

Цели:

-снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-развитие системы и повышение качества подготовки водителей транспортных средств, развитие системы их допуска к участию в дорожном движении;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;

-повышение эффективности деятельности служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Источники финансирования Программы:

Средства бюджета городского округа город Стерлитамак, предусмотренные на соответствующий финансовый год для реализации мероприятий данной Программы.

Ежегодно расходы на реализацию Программы могут уточняться с учетом возможностей местного бюджета.

Дополнительными источниками финансирования являются:

-бюджеты Российской Федерации и Республики Башкортостан в виде средств, предусматриваемых федеральными и республиканскими программами, или предоставляемых в форме льгот;

-привлеченные и иные инвестиционные средства.

-собственные средства предприятий

Сроки реализации Программы: 2010-2012 годы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

В результате осуществления Программы и выполнения задач, предусмотренных программными мероприятиями, ожидается достижение следующих целевых показателей:

-сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (на 9 % меньше, чем в 2009 году);

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2010 году до 140 единиц (на 4,7% меньше, чем в 2009 году).

Контроль за реализацией Программы:

Контроль осуществляет комиссия Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по вопросам промышленности, транспорта, связи, экологии и чрезвычайных ситуаций.

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Социально-экономическое развитие городского округа города Стерлитамак сопровождается ростом спроса населения и экономики на услуги автомобильного транспорта.

На начало 2009 года в городе насчитывалось 290 транспортных средства на 1000 жителей. Только за последние пять лет прирост автотранспорта составил более 12 тысяч. Уровень автомобилизации во многом стал определять состояние аварийности. Так, в период с 2003 по 2008 год на территории городского округа ежегодно регистрировалось порядка 150 дорожно-транспортных происшествий, в которых до 190 граждан получали травмы, в том числе около 15 - смертельные.

Проведенный анализ показал, что основная причина дорожно-транспортных происшествий - несоответствие темпов развития дорожно-транспортной системы и автомобилизации уровню правосознания и подготовки участников дорожного движения.

В целях исправления сложившейся ситуации была разработана и реализована программа «Безопасность дорожного движения» на 2007 - 2009 годы в городском округе город Стерлитамак, одобренная решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 24 апреля 2007 года № 2/22з.

В целях повышения эффективности проводимой профилактики дорожно-транспортных происшествий выделены следующие приоритетные направления:

предупреждение управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения;

детская безопасность, безопасность пешеходов;

предупреждение превышения скоростного режима;

повышение качества подготовки водителей;

применение ремней безопасности;

пропаганда безопасности дорожного движения.

На реализацию программы «Безопасность дорожного движения» на 2007 - 2009 годы из местного бюджета было выделено 31,3 млн.руб..

Во исполнении Программы администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, отделением ГИБДД УВД по г.Стерлитамак, дорожными организациями и предприятиями осуществлен комплекс организационных и практических мер.

Основное внимание уделено профилактической работе, формированию у всех категорий участников дорожного движения устойчивого стереотипа законопослушного поведения. Активно использовались в этом направлении возможности социальной рекламы.

На постоянной основе организовывалось проведение профилактических акций «Внимание! Пешеход», «Внимание! Дети», «Зебра», «Автобус», «На дороге без правил нельзя, это знает любая семья», «Безопасная Дорога Детства». В каждом образовательном учреждении созданы отряды юных инспекторов движения. Работой по предупреждению дорожно-транспортных происшествий руководят общественные инспектора безопасности дорожного движения. Под их руководством совместно с инспекторами ГИБДД осенью и весной проводятся практические занятия в автогородке парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

В результате выполнения мероприятий Программы в 2008 году удалось добиться снижения основных показателей в сфере безопасности дорожного движения по:

количеству дорожно-транспортных происшествий - на 5,9%;

числу погибших - на 14,3%, раненых - на 8,4%.

По итогам 2009 года аварийность на улицах и дорогах города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 7,5% (в Республике Башкортостан - на 3,3%), число погибших в них участников дорожного движения - на 8,3% (в Республике Башкортостан - на 1,3%), раненых - на 2,3% (в Республике Башкортостан - на 4,3%).

Достигнуты положительные результаты и в профилактике отдельных категорий дорожно-транспортных происшествий. Так, в 2007 году по вине нетрезвых водителей в городском округе получили ранения 9 человек. Для изменения ситуации усовершенствована система медицинского освидетельствования, усилена ответственность должностных лиц, отвечающих за безопасность дорожного движения, и проведена работа со всеми категориями участников дорожного движения с использованием средств массовой информации.

В результате принятых мер в 2008 году было отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей на 25% и числа раненых - на 55,5%.

В результате принятия ряда мер, направленных на улучшение системы обучения детей безопасному поведению на дороге, обязательное использование водителями детских удерживающих устройств, проведение целевых пропагандистских кампаний, создание детских автогородков, а также реализации программы "Школьный автобус" детский травматизм сократился в 2008 году - на 6,3%.

Большое внимание уделяется безопасности пешеходов. До принятия комплекса программ, направленных на сохранение жизни пешеходов и усиление надзора за исполнением водителями правил на пешеходных переходах, в дорожно-транспортных происшествиях погибали до 10 пешеходов, около 100 получали ранения.

По итогам 2009 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сократилось на 18,9%, погибших и раненых пешеходов - на 37,5 и 20,2% соответственно. 2008 (в Республике Башкортостан – 17,1 и 8,8% соответственно).

Несмотря на достигнутые положительные результаты, обстановка на дорогах остается напряженной, требующей особого внимания и активизации работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

В целях дальнейшего предупреждения дорожно-транспортного травматизма, снижения тяжести наступающих при этом последствий разработана Программа «Безопасность дорожного движения» на 2010 - 2012 годы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Программа), потребность в реализации которой обусловлена следующими причинами:

-социально-экономическая острота, межотраслевой и межведомственный характер обозначенных проблем;

-необходимость привлечения к их решению органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-координацию деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В процессе реализации Программы предусматриваются:

-мониторинг ее выполнения, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование ее индикаторов и показателей, а также мероприятий;

-перераспределение объемов финансирования Программы в зависимости от динамики и темпов достижения ее целей, изменений во внешней среде.

- Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются следующие:

-сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условием достижения указанных целей является решение следующих задач:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-развитие системы и повышение качества подготовки водителей транспортных средств, развитие системы их допуска к участию в дорожном движении;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;

-сокращение времени прибытия соответствующих служб на места совершения дорожно-транспортных происшествий, повышение эффективности деятельности этих служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 3 лет (2010-2012 годы), в результате этого планируется выполнить следующие мероприятия:

-создание системы пропагандистского воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

-проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

-обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества;

-техническое перевооружение отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по г.Стерлитамак;

-значительное увеличение объемов работ по оптимальной организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

-предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем и технических средств организации дорожного движения (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.), а также автоматизированных систем управления движением;

-строительство и обустройство подземных и надземных пешеходных переходов.

3. Участники реализации Программы

Участниками реализации Программы являются:

-органы местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

-предприятия, организации и учреждения города, независимо от форм собственности, имеющие на своем балансе транспортные средства и осуществляющие их эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством;

-организации и учреждения, осуществляющие контрольно-надзорные функции в данной области.

4. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются:

-средства бюджета городского округа при перевыполнении доходной части местного бюджета и в пределах сметных назначений исполнителей, утвержденных на соответствующий финансовый год;

-средства республиканского и федерального бюджетов, выделяемые на финансирование целевых программ в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-собственные и привлеченные средства предприятий, организаций, учреждений.

5. Система программных мероприятий

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение ОГИБДД УВД по г.Стерлитамак комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | УВД по г.Стерлитамак (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет Республики Башкортостан (далее Бюджет РБ) | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) по вине водителей транспортных средств |
| 1.2. | Оснащение ОГИБДД УВД по г.Стерлитамак приборами диагностического оборудования (люфтомерами, газоанализаторами, дымомерами) | УВД по г.Стерлитамак (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности, снижение числа ДТП, совершенных по причине эксплуатации технически неисправных транспортных средств |
| 1.3. | Оснащение ОГИБДД УВД по г.Стерлитамак компьютерной и оргтехникой для последующей интеграции в телекоммуникационную систему МВД России | УВД по г.Стерлитамак (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности |
| 1.4. | Оснащение ГИБДД УВД по г.Стерлитамак мобильными устройствами для определения уровня содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкотестерами) | УВД по г.Стерлитамак (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности, снижение числа ДТП, совершаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Проведение акций «Внимание, дети!», «Внимание, пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», конкурса «Безопасное колесо»; организация профильных смена активистов ЮИД; привлечение информационных и рекламных агентств к проведению акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | ОГИБДД (по согласованию), администрация городского округа | 2010-2012гг. | - | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.6 | Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы. Размещение соответствующих материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте | ОГИБДД (по согласованию), администрация городского округа | 2010-2012гг. | - | Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на улицах и дорогах |
| 1.7 | Изготовление световозвращающих приспособлений и распространение их среди дошкольников и учащихся младших классов | Отдел образования1 (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 360 000 руб. 360 000 руб. 360 000 руб. | Снижение количества ДТП с участием детей и подростков |
| 1.8 | Проведение акций, операций, конкурсов, олимпиад, семинаров, конференций и других внеурочных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел образования (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 100 000 руб. 200 000 руб. 200 000 руб. | Снижение количества ДТП в том числе с участием детей и подростков |
| 1.9 | Обеспечение регулярного обучения учащихся общеобразовательных учреждений основам безопасности дорожного движения в Детском городке безопасности, расположенном на территории МУП «Парк культуры и отдыха» | Отдел образования (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию) | 2010-2012гг. | - | Снижение количества ДТП с участием детей и подростков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10 | Приобретение учебно-методических пособий, демонстрационного материала по профилактике безопасности дорожного движения | Отдел образования (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 100 000 руб. 200 000 руб. 200 000 руб. | Снижение количества ДТП с участием детей и подростков |
| 1.11 | Оборудование кабинетов правил дорожного движения (далее – ПДД) | Отдел образования (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 500 000 руб. 500 000 руб. 1 000 000 руб. | Снижение количества ДТП с участием детей и подростков |
| 1.12 | Организация обучения приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП водителей санитарного транспорта и сотрудников ОГИБДД УВД по г.Стерлитамак | Отдел здравоохранения2 (по согласованию) ОГИБДД (по согласованию), | 2010-2012гг. | Местный бюджет | Повышение качества оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП |
| 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение и содержание автоматических систем управления движением и светофорных объектов, в том числе: -оснащение светодиодными светофорами; -оснащение табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала; -оснащение дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами | ОЖКХ3 (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 2 000 000 руб. 5 000 000 руб. 5 000 000 руб. | Снижение количества транспортных задержек |
| 2.2 | Внедрение автоматизированной системы управления движением всех видов общественного транспорта с организацией единой диспетчерской на базе МУП «Стерлитамакского троллейбусного управления» | Администрация городского округа | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, Местный бюджет | Повышение качества обслуживания пассажиров. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | Установка искусственных неровностей, ограничивающих скорость движения транспортных средств, вблизи общеобразовательных учреждений | ОЖКХ (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 1 000 000 руб. 1 000 000 руб. 1 000 000 руб. | Снижение количества детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.4 | Разработка «Проекта организации движения в г.Стерлитамак». | ОГИБДД (по согласованию), администрация городского округа | 2011 г. | Местный бюджет 2 000 000 руб. | Создание юридической основы, а также качественного и правильного выполнения работ по применению и установке дорожных знаков, средств организации дорожного движения, нанесению разметки на УДС города |
| 2.5 | Увеличение освещенности в темное время суток перекрестков, оснащенных системой видеонаблюдения. | ОЖКХ (по согласованию) | 2010-2012гг. | Местный бюджет | Снижение количества ДТП |
| 2.6 | Установка пешеходного ограждения: -ул.Вокзальная (остановка «Ж/д вокзал») – 300м. | ОЖКХ (по согласованию) | 2010-2012гг. | Местный бюджет | Снижение количества ДТП с участием пешеходов |
| 2.7 | Организация регулируемого пешеходного перехода с пешеходно-вызывным устройством в районе остановок: - «4-ое домоуправление» (ул.Коммунистическая); - «Санаторий НУР» (ул.Худайбердина); - «Башкирский лицей» (ул.Худайбердина); - «Льва Толстого» (ул.Худайбердина) - «Сбербанк» (ул. Артема) | ОЖКХ (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 300 000 руб. 600 000 руб. 600 000 руб. | Снижение количества ДТП с участием пешеходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.8 | Строительство подземных (надземных) пешеходных переходов: -ул.Худайбердина (остановка «Улица Льва Толстого»); -ул.Худайбердина (остановка «Дом быта»); -ул.Вокзальная (остановка «Ж/д вокзал»); -ул.Мира (остановка «Колхозный рынок»). | ОЖКХ (по согласованию) | 2010-2012гг. | Местный бюджет | Снижение количества ДТП с участием пешеходов |
| 2.9 | Установка дорожного ограждения: -ул.Бабушкина (вдоль оврага напротив ССВК «СТАЛК») – 100м; -ул.Техническая (на участке от остановки «Южная проходная» до ОАО «Стальмонтаж») – 100м; -участок автодороги от экополигона ГУП «Табигат» до ж/д переезда ОАО «Сода» – 500м; -Оренбургский тракт (на мосту через р.Тихий Ашкадар) – 300м. | ОЖКХ (по согласованию) | 2010-2012гг. | Местный бюджет | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 2.10 | Строительство надземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Худайбердина - Вокзальная | ОЖКХ (по согласованию) | 2010-2012гг. | Местный бюджет | Снижение количества ДТП с участием пешеходов |
| 2.11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе красно-белых пешеходных переходов | ОЖКХ (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 4 800 000 руб. 5 000 000 руб. 5 000 000 руб. | Снижение количества ДТП |
| 2.12 | Установка новых, замена старых и содержание знаков дорожного движения | ОЖКХ (по согласованию) | 2010 г. 2011 г. 2012 г. | Местный бюджет 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. | Снижение количества ДТП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.13 | Проведение работ по реконструкции автомобильных дорог в соответствии с Градостроительным планом | Администрация городского округа | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, Местный бюджет | Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 2.14 | Продолжение строительства Южной объездной автомобильной дороги | Администрация городского округа, МУП «Стройзаказчик» (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, Местный бюджет | Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 2.15 | Строительство Северной объездной автомобильной дороги | Администрация городского округа, МУП «Стройзаказчик» (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, Местный бюджет | Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 2.16 | Строительство путепровода на железнодорожном переезде 149 км (ул.Салтыкова-Щедрина) | Минтранс РБ, Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, средства ОАО «РЖД» | Снижение количества ДТП на железно-дорожном переезде |
| 2.17 | Оборудование железнодорожных переездов устройствами заграждения | Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, средства ОАО «РЖД» | Снижение количества ДТП на железно-дорожном переезде |
| 2.18 | Укладка на железнодорожных переездах резинотехнических настилов | Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, средства ОАО «РЖД» | Снижение количества ДТП на железно-дорожном переезде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.19 | Асфальтирование подходов к железнодорожным переездам | Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, средства ОАО «РЖД» | Снижение количества ДТП на железно-дорожном переезде |
| 2.20 | Улучшение освещения железнодорожных переездов | Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2010-2012гг. | Бюджет РБ, средства ОАО «РЖД» | Снижение количества ДТП на железно-дорожном переезде |

Примечание:

1   -Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

2   -Отдел здравоохранения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

3   -Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.